PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 5]

| Họ và tên | Hoàng Văn Thắng | Mã sinh viên | B25DTCN129 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 05 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De05.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực thu gom | Quản lý nhân viên thu gom và xe chở giác | US-01 | Là một nhân viên thu gom, tôi muốn tôi muốn xem trạng thái làm việc, để làm việc hiệu quả hơn |
| Vận hành thu gom | Tạo và phân công lộ trình thu gom Theo dõi mức đầy thùng rác qua cảm biến | US-02 | Là một nhân viên thu gom, tôi muốn xem lộ trình thu gom, để biết lịch trình làm việc |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Independent | Story phụ thuộc nhiều chức năng khác nhau, khó triển khai và kiểm thử |
| Small | Phạm vi quá rộng chứa ba chức năng nên khó hoàn thành trong một Sprint |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn hệ thống phân công lộ trình thu gom, để làm việc tốt hơn |
| US-X2 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn hệ thống tự động chấm điểm đánh giá cho tôi, để tôi làm việc tốt hơn |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Quản lý nguồn lực thu gom là chức năng cốt lõi để nhân viên Làm việc tốt hơn |
| US-02 | Must | Vận hành thu gom là chức năng quan trọng giúp nhân viên giúp người dùng có thể xem được lộ trình làm của mình |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên thu gom đã nhận được công việc phân công của mình | Hệ thống hiện chi tiết lộ trình | Nhân viên xem lộ trình và thực hiện công việc của mình |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống báo đã hủy |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là điều kiện cụ thể để xác định một User Story đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, DoD là tiêu chuẩn chất lượng chung để xác định công việc đã hoàn thành

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 SP | Đặt lịch làm việc cần kiểm tra khung giờ trống và tránh đặt trùng lịch |
| US-02 | 5 SP |  |

Planning Poker (thẻ 2, 5, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (23 + 25 + 24) / 3 = 24 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 6 * 10 - 5 = 55 người Capacity Sprint 4: 55 người-ngày SP đội nên cam kết: 22 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B2, B3, B4, B5 21 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Xây dựng ứng dụng nhân viên thu gom cho phép đăng nhập bằng OTP, nhận thông báo phân công, xem chi tiết phiếu lộ trình và bản đồ thùng rác trên lộ trình để hỗ trợ nhân viên thực hiện công việc thu gom hiệu quả |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Task 1 | Thiết kế giao diện hiển thị mức độ đầy của thùng rác | 4 |
| Task 2 | Thiết kế bảng lưu thông tin thùng rác và mức độ đầy | 3 |
| Task 3 | Xây dựng chức năng hiển thị mức độ đầy thùng rác | 8 |
| Tổng giờ công |  | 15 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận |  |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner giới thiệu mục tiêu Sprint | Developers trình diễn Increment hoàn thành cho Stakeholder | Stakeholder kiểm tra sản phẩm | Product Owner ghi nhận phản hồi |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Product Owner tiếp nhận đề nghị, trao đổi với Stakeholder để làm rõ giá trị và yêu cầu, sau đó cập nhật Product Backlog, đánh giá mức độ ưu tiên theo giá trị nghiệp vụ và sắp xếp vào các Sprint tiếp theo